REPAIRDESK SAAS

Documento Definitivo

Guia Completo de Desenvolvimento

18 Sprints | 16 Módulos | 140+ Endpoints | 12 Killer Features

Arquitetura | Segurança OWASP | Multi-Tenancy | SAF-T PT | RGPD

Stack: .NET 8 | React | TypeScript | SQL Server | Tailwind CSS

Este é o ÚNICO documento que precisas.

Abre-o, segue sprint a sprint com o Claude Code, e constrói.

Bruno Lopes | LopesTech | Abril 2026

PARTE 1: VISÃO DO PRODUTO

# O QUE É O REPAIRDESK

SaaS de gestão completa para lojas de reparação de equipamentos eletrónicos. Inclui gestão de reparações, clientes, peças, fornecedores, faturação certificada (SAF-T PT), área do cliente, automações, e IA.

## Nicho: Reparações de Eletrónica

Começa focado em lojas de reparação de telemóveis e eletrónica. Tu és o utilizador, conheces o problema. Depois de validar com 10-20 lojas, generaliza. A arquitetura multi-tenant já está preparada para qualquer tipo de negócio de serviços.

## Stack Tecnológica

- Backend: .NET 8 (LTS) | C# | Entity Framework Core | SQL Server

- Frontend: React 18 | TypeScript | Tailwind CSS | Vite

- Infraestrutura: Docker | Nginx | GitHub Actions CI/CD | Let's Encrypt SSL

- Comunicação: Twilio (SMS) | WhatsApp Business API | SendGrid (email)

- Pagamentos: Stripe (subscrições SaaS)

## Estrutura de Camadas (Clean Architecture)

- RepairDesk.API — Controllers, Middleware, Filtros, Configuração

- RepairDesk.Core — Entidades (POCOs), Interfaces, Enums, Exceptions, Value Objects

- RepairDesk.Services — Lógica de negócio, DTOs, Validators, Mappings

- RepairDesk.DAL — DbContext, Repositories, Migrations, EF Configurations

- RepairDesk.Common — Helpers, Extensions, Constants, Guards

- RepairDesk.Infrastructure — Serviços externos (SMS, Email, Storage, SAF-T, Stripe)

- RepairDesk.Tests — Unit, Integration, Security tests

## Multi-Tenancy (Shared DB + tenant_id)

Base de dados partilhada com coluna tenant_id em TODAS as tabelas. Global Query Filter automático no EF Core. TenantId extraído do JWT em cada request. Empresa A NUNCA vê dados da empresa B.

PARTE 2: 12 FUNCIONALIDADES DIFERENCIADORAS

Estas são as funcionalidades que NENHUM concorrente tem e que justificam o preço do software:

#1 — Vídeo de Reparação: Técnico grava 30-60seg da reparação. Cliente vê na área dele. Marketing viral (clientes partilham). Zero concorrentes têm isto.

#2 — Check-in Digital com Assinatura: Cliente assina digitalmente que entregou equipamento naquele estado. Fotos + assinatura = prova legal. Tipo rent-a-car mas para telemóveis.

#3 — Health Score do Dispositivo: Após diagnóstico: "iPhone a 72% de saúde. Troca de bateria sobe para 92%." Upselling automático e elegante. +20-30% ticket médio.

#4 — Google Reviews Automático: Avaliação interna 4-5 estrelas? Envia link Google Reviews. 1-3 estrelas? Vai para gestor. Em 6 meses: 100+ reviews. Domina pesquisa local.

#5 — Programa de Fidelização: Pontos por reparação. 3ª reparação com 15% desconto. Referral: traz amigo, ambos ganham 10%. Aumenta retenção 30%.

#6 — Follow-up Automático 90/180/365 dias: 90 dias: "Tudo a funcionar?" 180 dias: "Bateria a perder capacidade?" 365 dias: "Check-up gratuito?" Gera reparações preventivas.

#7 — Modo Balcão (30 segundos): Ecrã único para registar cliente+reparação em 30seg. Telefone autocomplete, modelo autosugestão, preço automático. Se é lento, ninguém usa.

#8 — Mapa de Calor de Problemas: Analisa todas as reparações e deteta padrões. "iPhone 14 Pro com problema de câmara subiu 300% este mês." Inteligência para stock preventivo.

#9 — Comparador IA de Fornecedores: Quando encomendas peça: Fornecedor A 12.50€/3 dias/2% defeitos vs Fornecedor B 10.80€/7 dias/8% defeitos. Recomendação automática. Poupa 200€/mês.

#10 — Modo Offline com Sync: PWA que funciona sem internet. Regista reparações offline, sincroniza quando volta. Crítico para zonas rurais e internet instável.

#11 — Whitelabel (Enterprise): Loja tem portal com SEU domínio, SUAS cores, SEU logo. Cliente nunca vê RepairDesk. Justifica plano Enterprise 99€/mês.

#12 — Marketplace de Peças entre Lojas: Stock parado numa loja? Outra loja precisa urgente? Vende entre si. Efeito de rede: mais lojas = mais valor. Ninguém sai.

PARTE 3: MÓDULOS & ENDPOINTS COMPLETOS

Resumo de TODOS os endpoints organizados por módulo. Consulta o documento detalhado (RepairDesk_API_Completa_120_Endpoints.docx) para comportamentos específicos de cada endpoint.

### M1: Autenticação & Identidade (12 endpoints)

POST /api/auth/register — Registo tenant + admin

POST /api/auth/login — Login JWT + rate limiting

POST /api/auth/mfa/verify — Verifica MFA (TOTP)

POST /api/auth/mfa/setup — Configura MFA

POST /api/auth/refresh — Refresh token (rotation)

POST /api/auth/logout — Invalida sessão

POST /api/auth/forgot-password — Reset password

POST /api/auth/reset-password — Completa reset

POST /api/auth/invite — Convida user [Admin]

POST /api/auth/accept-invite/{token} — Aceita convite

PUT /api/auth/change-password — Muda password

POST /api/auth/verify-email/{token} — Verifica email

### M2: Gestão do Tenant (7 endpoints)

GET /api/tenant — Dados do tenant

PUT /api/tenant — Atualizar dados [Admin]

PUT /api/tenant/branding — Logo, cores [Admin]

GET /api/tenant/plan — Plano e uso atual

POST /api/tenant/plan/upgrade — Upgrade plano

PUT /api/tenant/settings — Config gerais [Admin]

PUT /api/tenant/fiscal — Config fiscal [Admin]

### M3: Utilizadores (7 endpoints)

GET /api/users — Listar users [Admin]

GET /api/users/{id} — Detalhe + stats

PUT /api/users/{id} — Editar [Admin]

DELETE /api/users/{id} — Desativar [Admin]

GET /api/users/me — Perfil próprio

PUT /api/users/me — Atualizar perfil

GET /api/users/{id}/activity — Log atividade

### M4: Clientes (14 endpoints)

GET /api/clients — Listar + pesquisa avançada

GET /api/clients/{id} — Detalhe + histórico completo

POST /api/clients — Criar (valida NIF, deteta duplicados)

PUT /api/clients/{id} — Atualizar (audit log)

DELETE /api/clients/{id} — Soft delete

POST /api/clients/import — Importar CSV

GET /api/clients/export — Exportar CSV/Excel

POST /api/clients/{id}/notes — Nota interna

GET /api/clients/{id}/devices — Dispositivos

POST /api/clients/{id}/devices — Registar dispositivo

GET /api/clients/{id}/communications — Histórico mensagens

POST /api/clients/{id}/gdpr-export — Export RGPD

POST /api/clients/{id}/gdpr-anonymize — Anonimizar RGPD

GET /api/clients/quick-search — Autocomplete balcão

### M5: Reparações (20 endpoints)

GET /api/repairs — Listar + filtros + Kanban

GET /api/repairs/{id} — Detalhe completo + timeline

POST /api/repairs — Criar (gera ticket + SMS)

PUT /api/repairs/{id} — Atualizar

PATCH /api/repairs/{id}/status — Mudar estado (automações)

POST /api/repairs/{id}/photos — Upload fotos

POST /api/repairs/{id}/video — Upload vídeo reparação

POST /api/repairs/{id}/diagnostic — Checklist diagnóstico

POST /api/repairs/{id}/notes — Nota interna técnico

POST /api/repairs/{id}/assign — Atribuir técnico

POST /api/repairs/{id}/checkin — Check-in digital

POST /api/repairs/{id}/checkin/signature — Assinatura cliente

POST /api/repairs/{id}/checkout/signature — Assinatura levantamento

POST /api/repairs/{id}/health-score — Gerar health score

GET /api/repairs/{id}/label — Etiqueta QR imprimir

GET /api/repairs/{id}/warranty-card — Garantia digital QR

GET /api/repairs/{id}/timeline — Timeline eventos

POST /api/repairs/quick-create — Modo balcão (30seg)

POST /api/repairs/bulk-status — Mudança em massa

GET /api/repairs/overdue — Reparações atrasadas

### M6: Orçamentos (8 endpoints)

GET /api/quotes — Listar

POST /api/quotes — Criar (margem auto, IVA auto)

PUT /api/quotes/{id} — Editar (só Rascunho)

POST /api/quotes/{id}/send — Enviar ao cliente

POST /api/quotes/{id}/duplicate — Duplicar

GET /api/quotes/{id}/pdf — PDF com branding

POST /api/quotes/{id}/convert-to-invoice — Converter em fatura

GET /api/price-table — Tabela preços (CRUD)

### M7: Peças, Stock & Fornecedores (18 endpoints)

GET /api/parts — Listar peças + stock

POST /api/parts — Criar peça

PATCH /api/parts/{id}/stock — Ajustar stock (audit)

GET /api/parts/low-stock — Alertas stock baixo

GET /api/parts/{id}/compare-suppliers — Comparador IA

GET /api/suppliers — Listar fornecedores

GET /api/suppliers/{id}/performance — Dashboard performance

GET /api/orders — Listar encomendas

POST /api/orders — Criar encomenda

PATCH /api/orders/{id}/receive — Receber (atualiza stock + notifica)

POST /api/orders/{id}/return — Devolução defeito

GET /api/orders/suggestions — Sugestões automáticas

### M8: Faturação & SAF-T PT (12 endpoints)

GET /api/invoices — Listar documentos fiscais

POST /api/invoices — Emitir fatura (hash, sequencial)

POST /api/invoices/{id}/credit-note — Nota de Crédito

POST /api/invoices/{id}/payment — Registar pagamento

GET /api/invoices/{id}/pdf — PDF certificado AT

GET /api/invoices/unpaid — Faturas por pagar

POST /api/invoices/unpaid/remind — Lembrete pagamento

GET /api/saft/export — Exportar SAF-T PT XML

GET /api/saft/validate — Validar SAF-T

GET /api/invoices/tax-summary — Resumo fiscal IVA

### M9: Notificações (8 endpoints)

GET /api/notifications/templates — Templates com variáveis

POST /api/notifications/send — Envio manual

GET /api/notifications/history — Histórico

PUT /api/notifications/settings — Config automações

GET /api/notifications/internal — Notificações staff

### M10: Área do Cliente Pública (8 endpoints)

GET /api/public/repair/{token} — Tracking sem login

POST /api/public/repair/{token}/accept-quote — Aceitar orçamento

POST /api/public/repair/{token}/reject-quote — Recusar orçamento

POST /api/public/repair/{token}/review — Avaliação 1-5

GET /api/public/warranty/{qr} — Verificar garantia QR

GET /api/public/reviews/{slug} — Widget testemunhos

GET /api/public/repair/{token}/health-score — Health score

GET /api/public/repair/{token}/video — Vídeo reparação

### M11: Agenda & Marcações (7 endpoints)

GET /api/appointments — Calendário

POST /api/appointments — Criar marcação

GET /api/public/appointments/{slug}/slots — Slots disponíveis

POST /api/public/appointments/{slug} — Cliente marca online

### M12: Dashboards & Analytics (10 endpoints)

GET /api/dashboard/overview — Dashboard principal

GET /api/dashboard/revenue — Faturação + lucro

GET /api/dashboard/repairs — Análise reparações

GET /api/dashboard/profitability — Rentabilidade

GET /api/dashboard/suppliers — Performance fornecedores

GET /api/dashboard/technicians — Performance técnicos

GET /api/analytics/problem-heatmap — Mapa calor problemas

GET /api/analytics/trends — Tendências

GET /api/reports/weekly — Relatório semanal auto

### M13: Workflows & Automações (5 endpoints)

GET /api/workflows — Listar regras

POST /api/workflows — Criar workflow

PATCH /api/workflows/{id}/toggle — Ativar/desativar

GET /api/followup/rules — Regras follow-up

GET /api/followup/stats — Stats conversão

### M14: IA & Chatbot (5 endpoints)

POST /api/public/chat/{slug} — Chatbot público

POST /api/ai/diagnose-suggest — Sugestão diagnóstico

GET /api/ai/insights — Insights automáticos

GET /api/ai/procurement-report — Relatório procurement

### M15: Fidelização & Google Reviews (6 endpoints)

GET /api/loyalty/config — Config programa

GET /api/loyalty/clients/{id}/points — Pontos cliente

POST /api/loyalty/referrals — Link referência

PUT /api/tenant/google-reviews — Config Google Reviews

POST /api/reviews/{id}/request-google — Pedir review Google

GET /api/reviews/google-funnel — Funil conversão

### M16: Auditoria & RGPD (4 endpoints)

GET /api/audit — Logs imutáveis [Admin]

GET /api/audit/logins — Histórico logins

GET /api/audit/data-access — Acessos dados RGPD

GET /api/gdpr/data-map — Mapa dados pessoais

PARTE 4: SPRINTS DETALHADOS (O TEU MAPA)

COMO USAR: Cada sprint = 2 semanas. A coluna "Contexto Claude Code" diz-te exatamente que contexto dar ao Claude Code em cada tarefa. Faz UMA tarefa de cada vez. Testa. Commita. Avança.

| SPRINT 0: SETUP & FUNDAMENTOS | Semana 1-2 |
| --- | --- |

Objetivo: Projeto criado, Docker, EF Core, base entity com multi-tenancy, CI básico.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Criar .NET 8 solution com projetos: API, Core, Services, DAL, Common, Infrastructure, Tests | CRITICA | dotnet new sln + classlib |
| Configurar Docker Compose: API + SQL Server + Redis | CRITICA | Docker + docker-compose |
| Criar BaseEntity: Id(GUID), CreatedAt, UpdatedAt, IsDeleted, TenantId, CreatedBy | CRITICA | Core/Entities |
| Criar ITenantEntity + Global Query Filter no EF Core | CRITICA | DAL/DbContext |
| Configurar EF Core DbContext com connection string | CRITICA | DAL |
| Criar primeiro Migration + seed dados teste | ALTA | DAL/Migrations |
| Configurar Serilog (logging estruturado) | ALTA | API/Program.cs |
| Configurar GitHub repo + .gitignore + README | ALTA | Git |
| GitHub Actions: build + test pipeline | MEDIA | CI/CD |
| Criar projeto React com Vite + TypeScript + Tailwind | ALTA | Frontend setup |
| Configurar ESLint + Prettier no frontend | MEDIA | Frontend |

| SPRINT 1: AUTENTICAÇÃO & RBAC | Semana 3-4 |
| --- | --- |

Objetivo: Login seguro, JWT, refresh tokens, roles, convites, rate limiting.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Implementar ASP.NET Core Identity | CRITICA | API/Identity |
| JWT Authentication + refresh token (HTTP-only cookie) | CRITICA | Auth/JWT |
| Middleware extração TenantId do JWT | CRITICA | API/Middleware |
| RBAC: roles Admin, Técnico, Receção, Visualizador | CRITICA | Core/Enums + Auth |
| Endpoints: register, login, refresh, logout, forgot/reset password | CRITICA | Controllers/Auth |
| Rate limiting no login (5 tentativas = lock 15min) | ALTA | Middleware |
| Sistema de convites com email + token + role | ALTA | Services/Invite |
| Política de passwords (min 8, complexidade) | ALTA | Identity config |
| Frontend: páginas login, registo, reset password | ALTA | React pages |
| Testes: isolamento multi-tenant, permissões RBAC | CRITICA | Tests |

| SPRINT 2: GESTÃO DE CLIENTES | Semana 5-6 |
| --- | --- |

Objetivo: CRUD clientes, pesquisa, histórico, dispositivos, RGPD, import CSV.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Entidade Cliente: nome, email, telefone, NIF, morada, notas, GDPRConsent | CRITICA | Core/Entities |
| Repository + Service + Controller para clientes | CRITICA | DAL+Services+API |
| Pesquisa fuzzy por nome, telefone, NIF + paginação cursor-based | ALTA | Services/Search |
| Entidade Device: marca, modelo, IMEI, cor (registar dispositivos do cliente) | ALTA | Core/Entities |
| Validação NIF português (algoritmo check digit) | MEDIA | Common/Validators |
| Deteção de duplicados (mesmo telefone ou NIF) | MEDIA | Services/Client |
| Consentimento RGPD obrigatório no registo | CRITICA | Services/Client |
| Importação CSV com validação e relatório de erros | MEDIA | Services/Import |
| Quick-search por telefone (autocomplete para modo balcão) | ALTA | API endpoint |
| Frontend: listagem, criação, edição, detalhe com histórico | ALTA | React pages |
| Testes unitários e integração | ALTA | Tests |

| SPRINT 3: REPARAÇÕES (Core) | Semana 7-8 |
| --- | --- |

Objetivo: Fluxo completo de reparação, estados, fotos, diagnóstico guiado, etiqueta QR.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Entidade Repair: clientId, deviceType, brand, model, IMEI, problem, status, technicianId, datas | CRITICA | Core/Entities |
| Máquina de estados: Recebido > Diagnóstico > Aguarda Peça > Em Reparação > Pronto > Entregue > Cancelado | CRITICA | Services/StateMachine |
| Upload fotos antes/durante/depois (file storage) | ALTA | Infrastructure/Storage |
| Diagnóstico guiado: checklist configurável (ecrã, toque, câmara, bateria, Wi-Fi, etc.) | ALTA | Services/Diagnostic |
| Geração automática relatório diagnóstico | MEDIA | Services/Diagnostic |
| Token único por reparação para área do cliente | CRITICA | Services/Token |
| Número sequencial de reparação (REP-2026-0001) | ALTA | Services/Numbering |
| Etiqueta com QR code para imprimir e colar no equipamento | MEDIA | Services/Label |
| Audit log por reparação (timeline de alterações) | ALTA | Services/Audit |
| Modo Balcão: quick-create (cliente+device+repair num request) | ALTA | API/QuickCreate |
| Frontend: listagem Kanban + lista, criação, detalhe com timeline | ALTA | React pages |
| Testes do fluxo completo de estados | CRITICA | Tests |

| SPRINT 4: ORÇAMENTOS & TABELA PREÇOS | Semana 9-10 |
| --- | --- |

Objetivo: Orçamentos automáticos, margem configurável, IVA, PDF com branding.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Entidade Quote + QuoteLine: peças, mão-de-obra, margem, IVA, total | CRITICA | Core/Entities |
| Tabela preços configurável por tenant (serviço + marca + modelo = preço) | ALTA | Core/PriceTable |
| Cálculo automático: custo peça + mão-de-obra + margem = preço final | CRITICA | Services/Quote |
| Gestão IVA (23%, 13%, 6%, isento) | ALTA | Common/Tax |
| Estados orçamento: Rascunho > Enviado > Aceite > Recusado > Expirado | ALTA | Services/Quote |
| PDF orçamento com branding tenant (logo, cores, rodapé) | MEDIA | Infrastructure/PDF |
| Validade configurável (default 15 dias) | MEDIA | Services/Quote |
| Sugestão automática de orçamento baseado no diagnóstico | MEDIA | Services/Quote |
| Frontend: criação integrada no fluxo de reparação | ALTA | React pages |
| Testes de cálculos e validações | ALTA | Tests |

| SPRINT 5: PEÇAS, STOCK & FORNECEDORES | Semana 11-12 |
| --- | --- |

Objetivo: Controlo stock, encomendas, rastreabilidade, alertas automáticos.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Entidades: Part, Supplier, Order, OrderLine | CRITICA | Core/Entities |
| Stock com alertas automáticos (qty < minStock) | ALTA | Services/Stock |
| Ligação peça <> reparação (que peças usadas em que reparação) | CRITICA | Core/Relations |
| Encomendas: criar, receber (parcial), devolver defeitos | ALTA | Services/Order |
| Receção de encomenda: atualiza stock + notifica técnicos + muda estado reparações | CRITICA | Services/Order |
| Histórico preços por peça por fornecedor | MEDIA | Services/Part |
| Sugestões automáticas de encomenda (agrupadas por fornecedor) | MEDIA | Services/Order |
| Importação catálogo peças via CSV | MEDIA | Services/Import |
| Ajuste manual stock com motivo + audit log | ALTA | Services/Stock |
| Frontend: stock, encomendas, fornecedores | ALTA | React pages |
| Testes | ALTA | Tests |

| SPRINT 6: FATURAÇÃO & SAF-T PT | Semana 13-14 |
| --- | --- |

SPRINT CRÍTICO. Faturação é legalmente sensível. Hash de integridade, numeração sequencial, conformidade AT.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Entidade Invoice: número sequencial, linhas, IVA, hash, previousHash | CRITICA | Core/Entities |
| Numeração sequencial sem falhas (thread-safe) | CRITICA | Services/Invoice |
| Hash chain integridade (HMAC-SHA256) | CRITICA | Services/Invoice |
| Fatura a partir de orçamento aceite (1 clique) | ALTA | Services/Invoice |
| Notas de crédito (anulação parcial/total) | ALTA | Services/CreditNote |
| Fatura Simplificada para <100€ | ALTA | Services/Invoice |
| Pagamentos: dinheiro, transferência, MBWay, cartão | ALTA | Services/Payment |
| PDF fatura com dados obrigatórios AT + branding | CRITICA | Infrastructure/PDF |
| Exportação SAF-T PT (XML formato AT) | CRITICA | Infrastructure/SAFT |
| Validação SAF-T antes de download | ALTA | Services/SAFT |
| Resumo fiscal por taxa IVA | MEDIA | Services/Tax |
| Imutabilidade: documentos fiscais não editáveis após emissão | CRITICA | Services/Invoice |
| Audit log imutável para TODAS ações fiscais | CRITICA | Services/Audit |
| Frontend: faturação, pagamentos, SAF-T export | ALTA | React pages |
| Testes extensivos: integridade, sequência, SAF-T | CRITICA | Tests |

IMPORTANTE: Antes de usar em produção, o software TEM de ser certificado pela AT (Autoridade Tributária). Investiga o processo durante este sprint.

| SPRINT 7: NOTIFICAÇÕES & COMUNICAÇÃO | Semana 15-16 |
| --- | --- |

Objetivo: SMS, WhatsApp, email automáticos com templates configuráveis.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Sistema de templates com variáveis ({nome}, {modelo}, {estado}, {link_tracking}) | CRITICA | Services/Template |
| Integração Twilio SMS | ALTA | Infrastructure/Twilio |
| Integração WhatsApp Business API | ALTA | Infrastructure/WhatsApp |
| Integração SendGrid email | ALTA | Infrastructure/Email |
| Triggers automáticos por mudança de estado | CRITICA | Services/Notification |
| Notificações internas staff (peça chegou, reparação atribuída) | MEDIA | Services/Internal |
| Histórico de mensagens enviadas por reparação | MEDIA | Services/Notification |
| Opt-out de notificações pelo cliente (RGPD) | ALTA | Services/Client |
| Horário de envio (não enviar SMS às 3h da manhã) | MEDIA | Services/Scheduler |
| Frontend: config templates, histórico, envio manual | ALTA | React pages |

| SPRINT 8: ÁREA DO CLIENTE + CHECK-IN DIGITAL | Semana 17-18 |
| --- | --- |

Objetivo: Portal público sem login, vídeo reparação, assinatura digital, garantia QR.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Página pública com token único (UUID) — sem login | CRITICA | API/Public |
| Estado + timeline + fotos antes/depois + orçamento | CRITICA | API/Public |
| Botão aceitar/recusar orçamento | ALTA | API/Public |
| Upload e streaming de vídeo de reparação (HLS) | ALTA | Infrastructure/Video |
| Check-in digital: estado do equipamento + fotos + assinatura canvas | ALTA | Services/Checkin |
| Check-out: assinatura de levantamento | ALTA | Services/Checkout |
| PDF check-in com fotos e assinatura | MEDIA | Infrastructure/PDF |
| Garantia digital com QR code único | ALTA | Services/Warranty |
| Avaliação 1-5 estrelas + comentário (após Entregue) | ALTA | Services/Review |
| Widget testemunhos para embed no site | MEDIA | API/Public |
| Design mobile-first (95% acedem por telemóvel) | CRITICA | React/responsive |
| Testes segurança: token não acede outras reparações | CRITICA | Tests |

| SPRINT 9: DASHBOARDS & ANALYTICS | Semana 19-20 |
| --- | --- |

Objetivo: Dashboards com dados reais. Heatmap de problemas. Rentabilidade.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Dashboard principal: reparações em curso, faturação, orçamentos, stock, avaliações | CRITICA | Services/Dashboard |
| Faturação por período + comparação período anterior | ALTA | Services/Revenue |
| Lucro real: receita - custo peças - custos operacionais | ALTA | Services/Revenue |
| Tempo médio reparação por tipo de serviço | ALTA | Services/Analytics |
| Rentabilidade por modelo e tipo de reparação | ALTA | Services/Analytics |
| Mapa de calor de problemas (modelo x problema x frequência) | ALTA | Services/Heatmap |
| Tendências e sazonalidade | MEDIA | Services/Trends |
| Performance por técnico (volume, tempo, avaliação) | MEDIA | Services/Analytics |
| Taxa de retorno (equipamentos que voltam com mesmo problema) | ALTA | Services/Analytics |
| Health Score do dispositivo (0-100, gera recomendações upsell) | ALTA | Services/HealthScore |
| Relatório semanal automático por email | MEDIA | Services/Reports |
| Frontend: dashboards Recharts, filtros data/período | ALTA | React pages |

| SPRINT 10: IA, CHATBOT & AUTOMAÇÕES | Semana 21-22 |
| --- | --- |

Objetivo: Motor IA, chatbot, workflows configuráveis, comparador fornecedores.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Motor respostas automáticas baseado tabela preços tenant | ALTA | Services/AI |
| Widget chat para embed no site do tenant | MEDIA | React component |
| Comparador IA de fornecedores (preço + tempo + qualidade) | ALTA | Services/AI |
| Sugestão diagnóstico baseada em sintomas e histórico | MEDIA | Services/AI |
| Insights automáticos: margens, fornecedores, anomalias | MEDIA | Services/AI |
| Workflows configuráveis: trigger + condição + ação | ALTA | Services/Workflow |
| Workflows pré-configurados: parada >3d, orçamento não respondido >48h | ALTA | Services/Workflow |
| Follow-up automático 90/180/365 dias | ALTA | Services/Followup |
| Frontend: config workflows, chat histórico | ALTA | React pages |

| SPRINT 11: AGENDA, FIDELIZAÇÃO & GOOGLE REVIEWS | Semana 23-24 |
| --- | --- |

Objetivo: Marcações online, programa pontos, Google Reviews automático.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Calendário de marcações (horário, slots, feriados) | ALTA | Services/Appointment |
| Página pública para cliente marcar online | ALTA | API/Public |
| SMS confirmação + lembrete 24h antes | MEDIA | Services/Notification |
| Programa fidelização: pontos por reparação, recompensas | ALTA | Services/Loyalty |
| Sistema referral: traz amigo, ambos ganham desconto | MEDIA | Services/Referral |
| Área cliente: ver pontos e recompensas disponíveis | MEDIA | API/Public |
| Google Reviews automático: 4-5 estrelas → pedir review Google | ALTA | Services/GoogleReview |
| Funil: avaliações internas > pedidos Google > reviews reais | MEDIA | Services/Analytics |
| Frontend: calendário, fidelização, config Google Reviews | ALTA | React pages |

| SPRINT 12: ONBOARDING & PLANOS | Semana 25-26 |
| --- | --- |

Objetivo: Fluxo registo nova empresa, configuração, planos, Stripe.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Fluxo onboarding: registo > config > dados fiscais > 1º user | CRITICA | Services/Onboarding |
| Config tenant: logo, cores, nome, NIF, morada | ALTA | Services/Tenant |
| Config séries faturação | ALTA | Services/Fiscal |
| Config checklist diagnóstico personalizada | MEDIA | Services/Config |
| Config tabela preços base | ALTA | Services/Config |
| Planos: Free (1 user, 20 rep/mês), Pro (29-39€), Enterprise (79-99€) | CRITICA | Services/Plan |
| Integração Stripe: subscriptions, webhooks, invoices | CRITICA | Infrastructure/Stripe |
| Página preços pública | ALTA | React page |
| Limites por plano enforced no backend | CRITICA | Services/Plan |
| Frontend: onboarding wizard, configuração | ALTA | React pages |

| SPRINT 13: SEGURANÇA & HARDENING | Semana 27-28 |
| --- | --- |

Objetivo: Audit OWASP Top 10, encriptação, RGPD completo, pentest.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Audit OWASP Top 10: Broken Access Control em todos os endpoints | CRITICA | Security review |
| Audit OWASP Top 10: Injection (SQL, Command) — verificar EF parametrização | CRITICA | Security review |
| Audit OWASP Top 10: XSS e CSRF | CRITICA | Security review |
| Audit OWASP API Top 10: BOLA, auth, rate limiting | CRITICA | Security review |
| CSP headers (Content Security Policy) | ALTA | API/Middleware |
| Encriptação dados sensíveis em repouso (AES-256) | CRITICA | Services/Crypto |
| Secret manager para API keys e passwords | CRITICA | Infrastructure |
| HTTPS obrigatório + HSTS header | CRITICA | Config |
| RGPD: exportação dados pessoais (download ZIP) | CRITICA | Services/GDPR |
| RGPD: anonimização (direito ao esquecimento) | CRITICA | Services/GDPR |
| RGPD: logs de acesso a dados pessoais | ALTA | Services/Audit |
| Scan dependências (Dependabot/Snyk) | ALTA | CI/CD |
| Testes segurança automatizados no CI | ALTA | CI/CD |
| Pentest manual básico com OWASP ZAP | ALTA | Security |

| SPRINT 14: INFRA & PRODUÇÃO | Semana 29-30 |
| --- | --- |

Objetivo: Deploy produção, monitorização, backups, resiliência.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Servidor produção (VPS ou cloud) | CRITICA | DevOps |
| Docker Compose produção + Nginx reverse proxy | CRITICA | DevOps |
| SSL Let's Encrypt (auto-renew) | CRITICA | DevOps |
| Backups automáticos DB (diários, semanais, mensais) | CRITICA | DevOps |
| Teste de restore de backup (verificar!) | CRITICA | DevOps |
| Health checks + métricas CPU/memória/disco | ALTA | DevOps |
| Alertas: disco cheio, API down, erros acima do normal | ALTA | DevOps |
| CI/CD completo: push > build > test > scan > deploy | ALTA | CI/CD |
| Firewall: apenas portas 80/443 | ALTA | DevOps |
| SSH key-based auth (sem password) | ALTA | DevOps |
| Plano disaster recovery documentado | ALTA | Docs |
| Landing page SaaS com SEO | MEDIA | React page |
| Testes de carga básicos (k6) | MEDIA | Tests |

| SPRINT 15: MODO OFFLINE & PWA | Semana 31-32 |
| --- | --- |

Objetivo: PWA que funciona sem internet, sync automático.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Service worker para cache de páginas e dados | ALTA | Frontend/PWA |
| IndexedDB local para armazenamento offline | ALTA | Frontend/Storage |
| Background sync para enviar quando internet volta | ALTA | Frontend/Sync |
| Conflito resolution: last-write-wins com audit trail | ALTA | API/Sync |
| Endpoints sync: push batch + pull since timestamp | ALTA | API/Sync |
| Indicador visual online/offline | MEDIA | React component |
| Testes de sync e resolução de conflitos | ALTA | Tests |

| SPRINT 16: WHITELABEL & MULTI-LOJA | Semana 33-34 |
| --- | --- |

Objetivo: Domínio próprio por tenant, branding completo, multi-loja.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Custom domain por tenant (CNAME + wildcard SSL) | ALTA | Infrastructure |
| Tema completo configurável (cores, fontes, logo, favicon) | ALTA | Services/Theme |
| Email from address customizável | MEDIA | Infrastructure/Email |
| Remover referência RepairDesk no plano Enterprise | ALTA | Frontend/Theme |
| Multi-loja: tenant com várias localizações | ALTA | Core/Entities |
| Dashboard multi-loja: visão global vs por loja | MEDIA | Services/Dashboard |
| Testes whitelabel | ALTA | Tests |

| SPRINT 17: MARKETPLACE PEÇAS (FUTURO) | Semana 35-36 |
| --- | --- |

Só quando tiveres 20+ lojas. Marketplace de peças entre tenants. Efeito de rede.

| Tarefa | Prio | Contexto Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Publicar peça do stock no marketplace | ALTA | Services/Marketplace |
| Pesquisar peças disponíveis noutras lojas | ALTA | Services/Marketplace |
| Comprar peça de outra loja | ALTA | Services/Marketplace |
| Pagamento entre lojas (Stripe Connect) | ALTA | Infrastructure/Stripe |
| Notificações de peça disponível | MEDIA | Services/Notification |

PARTE 5: CHECKLIST DE SEGURANÇA (VERIFICAR ANTES DE PRODUÇÃO)

## Aplicação

- Todas queries via EF Core (parametrização automática, zero SQL injection)

- Validação input TODOS os endpoints (FluentValidation)

- Sanitização output (anti-XSS)

- CSRF protection ativo

- CORS apenas domínios permitidos

- Rate limiting endpoints públicos

- Rate limiting agresivo login (5 tentativas = lock 15min)

- Passwords Argon2 ou bcrypt

- JWT 15min expiração + refresh token 7 dias (HTTP-only cookie)

- Refresh token rotation

- Permissões verificadas em TODOS controllers

- Proteção IDOR: recurso pertence ao tenant

- Soft delete (rastreabilidade)

- Audit log imutável ações críticas

## Infraestrutura

- HTTPS obrigatório + HSTS

- Firewall: só 80/443

- SSH key-based (sem password)

- Secrets em secret manager (NUNCA no código)

- Docker images atualizadas

- Backups testados

- Logs centralizados (Serilog + Seq/ELK)

- Monitorização com alertas

## RGPD

- Consentimento explícito registo clientes

- Export dados pessoais (direito acesso)

- Anonimização (direito esquecimento)

- Retenção dados documentada

- Logs acesso dados pessoais

## Faturação Legal

- Numeração sequencial sem falhas

- Hash chain integridade

- Documentos fiscais imutáveis após emissão

- SAF-T PT formato AT

- Certificação AT antes de uso comercial

PARTE 6: COMO TRABALHAR COM O CLAUDE CODE

## Regras de Ouro

- UMA tarefa por sessão. Não mistures "criar entidade Cliente" com "configurar Docker".

- Começa SEMPRE com contexto: "Sprint X, tarefa Y. Já tenho A e B. Preciso de C."

- Testa antes de avançar. Sprint 3 só começa quando Sprint 2 está testado.

- Pede testes JUNTO com o código, não depois.

- FAZ CODE REVIEW. És tu o senior, Claude Code é ferramenta.

- Commita após cada tarefa concluída. Mensagens descritivas.

- Dá o ERRO EXATO quando algo falha. "Não funciona" não ajuda.

## Template de Prompt

"Estou a construir RepairDesk, um SaaS de gestão de reparações. Stack: .NET 8, EF Core, SQL Server, React, TypeScript, Tailwind. Arquitetura: Clean Architecture (API, Core, Services, DAL, Common, Infrastructure). Multi-tenant com tenant_id + global query filter. Estou no Sprint [X], tarefa [Y]. Preciso de [descrição específica]. Segue SOLID e DRY."

PARTE 7: ESTRATÉGIA DE PREÇOS

## Free (0€/mês)

1 user, 20 reparações/mês, sem SMS, sem faturação, sem IA. Marca RepairDesk visível. Para experimentar.

## Pro (29-39€/mês)

3 users, reparações ilimitadas. SMS/WhatsApp (50/mês). Faturação SAF-T. Portal cliente + vídeo. Dashboard + health score. Offline. Follow-up. Google Reviews. Chatbot IA.

## Enterprise (79-99€/mês)

Users ilimitados, multi-loja. Whitelabel (domínio próprio). Marketplace peças. Fidelização. Comparador IA. API aberta. Suporte prioritário.

PARTE 8: ORDEM DE ATAQUE (COMEÇA AQUI)

- HOJE: Cria o site lopestech.pt (React simples, 1-2 dias).

- DEPOIS: Sprint 0 do RepairDesk. Setup, Docker, EF Core.

- Sprint a sprint: Segue este documento. Uma tarefa de cada vez com Claude Code.

- Sprint 6: Investiga certificação AT para faturação.

- Após Sprint 8: Usa o RepairDesk para as TUAS reparações (dogfooding).

- Após Sprint 12: Convida 2-3 lojas amigas para testar (beta).

- Em paralelo: Constrói sistema QR do café (portfolio + marketing gratuito).

- Lançamento: Após Sprint 14. O resto é crescimento.

Software que não existe não precisa de disaster recovery. Lança primeiro, otimiza depois. O perfeito é inimigo do bom. Boa sorte, Bruno.